## Slide 1
AI SERVICE TEAM PROJECT KICK-OFF
AI 크로스 플랫폼 마케팅 자동화 파이프라인
인스타그램 릴스 & 유튜브 숏츠부터 네이버 블로그까지, 하나의 기획으로 동시 확장하기
팀 구성: 총 4명 (릴스/숏츠 그로스 2명 + 네이버 블로그 자동화 2명) | 4주 스프린트

## Slide 2
PROJECT BACKGROUND & VISION
프로젝트 배경 및 목표: 왜 이 프로젝트인가?
01. 백지에서 시작하지 않는 프로젝트
이미 핵심 파이프라인(LLM 기획 ➔ TTS 음성 ➔ 비주얼 생성 ➔ 영상 합성 ➔ 자동 배포)이 완성되어 있습니다. 개발 환경 세팅에 진 빠지지 않고, 실전 기능 개선과 확장에 즉시 몰입할 수 있습니다.
02. 확실한 AI 포트폴리오 확보
단순한 튜토리얼 실습이 아닌, 실제 운영되는 인스타그램 계정과 네이버 블로그에 매일 콘텐츠가 발행됩니다. 'AI 파이프라인 구축 + 실제 사용자 지표(조회수, 저장수, 검색 유입)'를 증명하는 포트폴리오를 완성합니다.
03. 원소스 멀티유즈 (One-Source)
숏폼 영상(릴스/숏츠)과 롱폼 검색형 콘텐츠(네이버 블로그)를 한 번의 기획으로 동시 발행합니다. SNS 알고리즘 유입과 검색 포털 유입을 동시에 잡는 강력한 크로스 마케팅 구조를 구현합니다.

## Slide 3
SYSTEM ARCHITECTURE
시스템 아키텍처: 하나의 기획으로 두 채널을 장악하는 구조
🎯 CORE PIPELINE (공통 소스)
1. 주제 기획 (topic_planner.py) • 타겟 페르소나 및 후킹 키워드 선정
2. 대본 기획 (script_gen.py) • Gemini 무료 티어 우선 (JSON 포맷 출력)
3. 비주얼 생성 (visual_gen.py) • 고화질 씬별 이미지 생성 (9:16 / 16:9)
4. 음성/싱크 추출 (tts_engine.py) • Edge-TTS 및 단어 단위 타이밍 추출
🎬 채널 1: 인스타그램 릴스 & 유튜브 숏츠 (영상 파이프라인)
• FFmpeg 영상 합성 (composer.py): Ken Burns 모션 + ASS 자막 번인 • 인스타/유튜브 자동 업로드 + 성과 인사이트(도달/저장수) 수집 • 빠른 소비 & 바이럴 중심의 폭발적 알고리즘 트래픽 유입
✍️ 채널 2: 네이버 블로그 (신규 확장 파이프라인)
• 롱폼 글 확장 (blog_gen.py): 대본을 1,500~2,000자 포스팅으로 변환 • 이미지 자동 배치: 릴스 생성 이미지를 본문 중간에 자연스럽게 삽입 • 네이버 스마트블록 SEO: 키워드 검색 유입 & 인스타 프로필 연계

## Slide 4
ROLES & RESPONSIBILITIES
팀 구성 및 역할 분담 (R&R): 총 4명의 시너지
파트 A: 릴스/숏츠 퀄리티 개선 & 채널 육성 (2명)
👤 팀원 1: 기획 & 대본 프롬프트 고도화
• 3초 후킹 공식 및 스토리텔링 프롬프트 튜닝 • 타겟 페르소나별 주제 기획 템플릿 개선 • 인스타그램 캡션 & 해시태그 생성 최적화
👤 팀원 2: 비주얼 퀄리티 & 영상 연출 튜닝
• 이미지 생성 프롬프트(실사감/조명/구도) 스타일 개선 • 자막 가독성(폰트, 여백, 애니메이션) 및 BGM 매칭 • 주 4~5회 정기 발행 및 시청 지속 시간 분석
파트 B: 네이버 블로그 자동화 & 크로스 연계 (2명: 본인+팀원3)
👤 본인 (프로젝트 리더): 아키텍처 & 엔진 개발
• 블로그 자동 생성 모듈 (blog_gen.py) 코어 개발 • 숏폼 대본 ➔ 1,500자 롱폼 구조화 프롬프트 설계 • 이미지 자동 배치 및 전체 파이프라인 통합
👤 팀원 3: 네이버 SEO & 퍼블리셔 구축
• 네이버 스마트블록/D.I.A.+ 검색 키워드 분석 로직 • 네이버 블로그 등록기 (naver_publisher.py) 구축 • 블로그 본문 내 인스타 릴스 링크 연계 및 유입 추적

## Slide 5
GIT COLLABORATION & REPO STRUCTURE
협업 환경 및 파일 분장: Git 충돌 방지 설계
📂 작업 영역 분리를 통한 코드 충돌 제로화
• pipeline/topic_planner.py ➔ 팀원 1 담당 (주제/타겟 기획)
• pipeline/script_gen.py ➔ 팀원 1 담당 (대본 프롬프트 고도화)
• pipeline/visual_gen.py ➔ 팀원 2 담당 (이미지 스타일 프롬프트)
• pipeline/composer.py ➔ 팀원 2 담당 (자막/영상 레이아웃)
• pipeline/blog_gen.py ➔ 본인+팀원 3 [신규 파일] (블로그 본문 생성)
• pipeline/naver_publisher.py ➔ 본인+팀원 3 [신규 파일] (네이버 발행 자동화)
• main.py ➔ 파이프라인 통합 실행 (옵션 플래그 추가)
🛡️ 비전공 팀원을 위한 Git 규칙
1. .env 파일 절대 푸시 금지 (.gitignore에 이미 차단 완료)
2. 기능별 브랜치 작업 (feature/script, feature/blog 등)
3. 무료 모드로 로컬 테스트 --mock-images 플래그로 API 비용 없이 합성 검증
4. 주 1회 메인 브랜치 병합 PR(Pull Request) 리뷰 후 합치기

## Slide 6
4-WEEK SPRINT ROADMAP
4주 스프린트 로드맵: 실행 중심의 검증 일정
1주차
온보딩 & Hello World
• 전원 로컬 환경 세팅 (Python, venv, ffmpeg) • mock 모드로 첫 영상 1편 생성 성공 경험 • 팀원별 API 키 발급 및 계정 개설
2주차
프롬프트 튜닝 & 신규 모듈
• 릴스 팀: 후킹 대본 & 실사 이미지 프롬프트 개선 • 블로그 팀: blog_gen.py 롱폼 글 생성 모듈 완성 • 고화질 샘플 콘텐츠 2~3편 도출
3주차
통합 & 실전 발행 개시
• main.py --blog 플래그 통합 • 인스타그램 & 네이버 블로그에 주 4회 정기 발행 • 파이프라인 에러 모니터링 및 자동화 안정화
4주차
지표 분석 & 포트폴리오
• 인스타 도달/저장수 & 블로그 검색 유입 집계 • A/B 테스트 결과 분석 및 회고 • AI 교육 과정 최종 발표 PPT 및 포트폴리오 완성

## Slide 7
QUICKSTART ONBOARDING GUIDE
팀원 온보딩 퀵스타트: 5분 안에 첫 영상 뽑기
⚡ 로컬 터미널 1회성 세팅 & 첫 실행 명령어
# 1. 저장소 클론 및 가상환경 생성
git clone <우리-팀-저장소-URL>
cd insta_auto
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
# 2. 패키지 설치 & 환경변수 설정
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # .env 파일에 본인 GEMINI_API_KEY 입력
# 3. 비용 0원 목업 모드로 첫 릴스 영상 생성 확인!
python main.py --topic "AI 개발 교육생의 하루" --mock-script --mock-images
➔ assets/output/final_reel.mp4 생성 확인 완료 🎉